Smlouva o dílo (návrh)

Smluvní strany

město Sokolov,

se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,

IČO: 00259586,

zastoupené starostkou Renatou Oulehlovou,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo úču: 521391/0100,

(dále jen „objednatel“)

a

,

se sídlem       ,

IČO:      ,

zastoupený      ,

bankovní spojení:      ,

číslo účtu:      ,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném      , oddíl      , vložka      ,

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  - Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Lesní hospodářské osnovy pro ORP Sokolov ZO Sokolov III s platností od 1.1.2023 do 31.12.2032“ (dále jen „Veřejná zakázka“), a to s účastníkem, který splňuje všechny zadávací podmínky, a jehož nabídka ze dne       (dále jen „Nabídka“) byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce, a které určují předmět smlouvy, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně způsobilý k plnění jejího předmětu, tj. je odborníkem ve smyslu § 2950 občanského zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, a je oprávněn ji uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené a k okamžiku uzavření této smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky na území České republiky ani v zemi sídla nebo místa podnikání či bydliště. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla podle této smlouvy a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Čl. 2

Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Sokolov III s platností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2032 pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50 ha ve správním území ORP Sokolov (dále také jen „LHO“ nebo „Dílo“).

  - Zařizovací obvod Sokolov III je tvořen katastrálními územími Milešov, Háje nad Teplou, Ležnička, Ležnice, Horní Slavkov, Kfely u Horního Slavkova, Bošířany, Nadlesí, Dvory u Lokte, Údolí u Lokte, Arnoltov, Březová u Sokolova, Kamenice u Březové, Kostelní Bříza, Krásná Lípa u Březové, Lobzy u Březové, Ostrov u Březové, Paseka u Březové, Rudolec u Březové, Smrkovec u Březové, Studánka u Březové, Tisová u Sokolova, Žitná u Březové, Třídomí, Rovná u Sokolova, Bystřina, Bystřina u Rovné, Krásná Lípa u Rovné, Milíře u Rovné, Čistá u Rovné, Vranov u Rovné, Dolní Hluboká, Krásno nad Teplou, Nová Ves u Sokolova, Louka u Mariánských Lázní, Novina u Sokolova.

  - Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 67,50 ha. Konečná výměra bude upřesněna podle celkové plochy, která bude uvedena v plochové tabulce LHO.

  - Součástí Díla je rovněž zajištění či provedení veškerých potřebných průzkumů, povolení, činností atp. nezbytných k řádnému provedení Díla, vč. jejich vyhodnocení, stejně jako případných kontrolních, poradenských, technických, administrativních a dalších prací či služeb nezbytných k řádnému dokončení Díla, přičemž náklady na provedení nebo zajištění uvedených činností, prací či služeb jsou zahrnuty v ceně podle čl. 5 této smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené Dílo od zhotovitele a zaplatit mu cenu sjednanou v čl. 5 této smlouvy.

  - Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovených:

- touto smlouvou,

- zadávací dokumentací na zadání Veřejné zakázky ze dne 17.12.2021,

- Nabídkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

- obecně závaznými právními předpisy [zejména zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů], prováděcími právními předpisy (zejména vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování), normami ČSN a EN, metodikou Ministerstva zemědělství Metodika pro zadávání, přebírání a kontrolu lesních hospodářských osnov, Informačním standardem lesního hospodářství pro LHP a LHO, schváleným Ministerstvem zemědělství, s platností od 01. 01. 2023 a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění Díla, jeho kontroly či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění Díla,

přičemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět Díla je definován tak, aby vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být užíván ke svému účelu s tím, že pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání Díla, má v případě rozporů větší váhu definice obsažená podkladu podle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má písm. a)], to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele podle písm. c) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Čl. 3

Způsob plnění

  - Zhotovitel je povinen předat nejméně 30 dnů před termínem podle čl. 4 odst. 4.1 návrh LHO k posouzení a kontrole.

  - Objednatel je povinen se k návrhu LHO podle předchozího odstavce vyjádřit, tj. sdělit své připomínky, či sdělit, že připomínky nemá, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu byl návrh LHO předán. Zhotovitel je povinen připomínky od objednatele do Díla zapracovat.

  - Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh LHO podle odst. 3.1 v elektronické podobě a Dílo v listinné a elektronické formě takto:

- 2 x všeobecná část LHO tištěná a ve formátu *.pdf,

- 2 x hospodářská kniha LHO (podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny či etáže a dřeviny) tištěná a ve formátu *.pdf,

- 2 x plochová tabulka LHO tištěná a ve formátu *.pdf,

- 2 x porostní mapa LHO tištěná v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a ve formátu *.pdf,

- 2 x těžební mapa LHO tištěná v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším a ve formátu *.pdf,

- 1x soutisk porostní a parcelní mapy ve formátu *.pdf,

- 1 x seznam vlastníků lesních pozemků, zařazených do LHO,

- 1 x numerická a grafická data LHO na elektronickém nosiči, která budou volně kopírovatelná,

- parcelní mapa, na jejímž základě byly LHO vytvořeny ve formátu *.pdf,

- digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek prostorového rozdělení lesa na elektronickém nosiči ve formátu *.xls,

- elektronický nosič dat se separáty jednotlivých vlastníků a protokolů o předání ve formátu *.pdf.

  - Digitální forma LHO bude vyhotovena a předána ve stavu způsobilém pro využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů.

  - LHO budou zpracovány tak, aby zahrnovaly na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které není zpracován lesní hospodářský plán.

  - V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. na list vlastnictví.

  - Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.

  - Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje jako zařizovaný lesní majetek.

  - Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení vyplývajících z lesního zákona.

  - Zpracované LHO budou zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním zákonem, které tito vlastníci uplatnili do 30.05.2021 u Městského úřadu Sokolov.

  - LHO budou zpracovány výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem zadavatele, a to jen v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL (např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.

  - V průběhu zpracovávání LHO budou zhotovitelem průběžně do 31. 12. 2022 navrhovány výjimky (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let, záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou zadavatelem průběžně projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávaných LHO provést.

  - Zhotovitel zohlední specifika lesů zvláštního určení.

Čl. 4

Doba plnění a způsob předání díla

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede, tj. dokončí a předá, Dílo bez vad a nedodělků, vč. zapracovaných připomínek podle čl. 3 odst. 3.1, zhotoviteli do 30. 06. 2023.

  - Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně pět (5) dnů předem, kdy bude řádně dokončené Dílo připraveno k předání.

  - O předání a převzetí řádně dokončeného Díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí ve dvou vyhotoveních po jednom pro každou stranu.

  - Místem předání Díla (včetně předání veškerých dokumentů) je sídlo objednatele.

  - Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Pokud objednatel odmítne Díla převzít, pořídí o tom strany protokol, v němž uvedou svá odůvodněná stanoviska.

  - Převezme-li objednatel Dílo s vadami či nedodělky, uvede to v protokolu podle odst. 4.4 a stanoví v něm zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů, ve které je zhotovitel povinen vady či nedodělky vlastním nákladem odstranit. Při předávání a převzetí Díla po uplynutí lhůty k odstranění vad či nedodělků se postupuje podle tohoto článku obdobně.

  - Současně s Dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

Čl. 5

Cena díla

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu, která se určí jako násobek skutečné celkové plochy, pro kterou budou LHO zpracovány, a jednotkové ceny za 1 ha této plochy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, připočte se k ceně díla DPH ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

  - Skutečnou plochou podle předchozího odstavce se rozumí celková výměra pozemků určených k plnění funkcí lesa, která bude zjištěna zhotovitelem při zpracování LHO a uvedena v textové části LHO.

  - Cena za 1 ha skutečné celkové plochy, pro kterou budou LHO zpracovány, činí       Kč (slovy:       korun českých) bez DPH. Zjištěná plocha zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu Smlouvy o dílo 67,50 ha. Dle směrnice ministerstva zemědělství ze dne 10. května 2016 č.j. 26191/2016-MZE-16221 oddílu III. Úhrada nákladů na zpracování osnov, Čl. 8 Uplatnění úhrady nákladů na zpracování osnov odst. 2 se uplatněná úhrada nákladů na zpracování osnovy zaokrouhluje na celé koruny dolů, takže celková cena za zjištěnou plochu činí       Kč (slovy:       korun českých) bez DPH.

  - Cena podle předchozích odstavců je pevná, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, vč. nákladů na dopravu a pořízení výtisků LHO podle čl. 3. Součástí ceny Díla jsou rovněž práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo vědět mohl, a měl nebo mohl na ně upozornit již v době zpracování své cenové nabídky.

  - Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.

Čl. 6

Platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání objednateli, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.

  - Faktura podle předchozího odstavce musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena objednateli.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit cenu Díla z finančních prostředků, které mu budou pro tento účel poskytnuty Krajským úřadem Karlovarského kraje (viz ustanovení § 47 odst. 4 lesního zákona). Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí cenu Díla na základě faktury podle odst. 6.1 do 15 dnů od obdržení finančních prostředků na úhradu ceny Díla od Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Objednatel vyrozumí bezodkladně zhotovitele o tom, že mu byly Krajským úřadem Karlovarského kraje poukázány finanční prostředky na úhradu ceny Díla.

  - Za den úhrady ceny díla se považuje den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Čl. 7

Podmínky provedení díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s technologickými a odbornými postupy, právními předpisy a technickými normami a v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění podle čl. 4 této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.

  - Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této smlouvy.

  - Zhotovitel je při provádění Díla vázán příkazy objednatele stran způsobu provádění Díla.

  - Objednatel má právo kontrolovat průběžně provádění Díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

  - Objednatel poskytne objednateli do 15.02.2022  tyto podklady pro zpracování LHO:

- numerická data původního LHO (hospodářská kniha nebo výpis z ní),

- grafická data původního LHO (porostní nebo obrysová mapa),

- seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO a odpovídající databázi,

- odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v analogové nebo digitální formě,

- seznam vlastníků lesa se samostatnými LHP,

- záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů,

- požadavky dotčených orgánů státní správy,

- případné další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální typologická mapa, mapa pásem ohrožení imisemi, atd.).

Čl. 8

Odpovědnost za vady a záruka

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí části Díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá po celou dobu platnosti Díla vymezené v čl. 2 odst. 2.1. Stanoví-li zhotovitel v Nabídce, prohlášení o záruce či jinde delší záruční dobu anebo je delší záruční stanovena jinde, platí tato delší záruční doba.

  - V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad v rámci záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen vytýkanou vadu či vady nejpozději do 5 dnů poté, co mu budou oznámeny, nedohodnou-li se strany jinak, vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak zhotovitel v plném rozsahu neučiní, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla či od této smlouvy odstoupit. Další práva objednatele plynoucí mu z titulu vad z obecně závazných právních předpisů ani povinnost prodávajícího zaplatit smluvní pokutu tím nejsou dotčeny.

  - Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Čl. 9

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení zhotovitele s provedením Díla nebo jeho části v termínu podle této smlouvy nebo s odstraněním vady Díla podle čl. 4 odst. 4.7 a čl. 8 odst. 8.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle odst. 8.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s nápravou přes výzvu či upozornění objednatele o více než 3 dny po obdržení takovéto výzvy.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této smlouvy jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy.

  - Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy zhotoviteli převodem na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

  - Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Čl. 10

Pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti podle této smlouvy, a to s plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat vlastním nákladem pojistnou smlouvu po celou dobu trvání této smlouvy a kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy na žádost objednatel předložit pojistnou smlouvu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Pokud zhotovitel nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle tohoto článku, nebo pojistnou smlouvu nepředloží na žádost objednatele, je povinen zaplatit mu smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, po který nebyl pojištěn v souladu s tímto článkem, nebo byl v prodlení s předložením pojistné smlouvy; čl. 9 odst. 9.3 až 9.5 v tomto případě platí obdobně.

Čl. 11

Odpovědnost za škodu

  - Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

  - Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy

  - Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:

- zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla či jeho části déle než 15 dnů,

- neodstraní-li zhotovitel vadu Díla či jeho části včas nebo vadu odmítne odstranit,

- zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti Díla,

- proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace.

  - Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny Díla déle než 30 dní.

  - Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

  - V případě odstoupení objednatele od smlouvy nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny Díla, a to ani na její poměrné části.

Čl. 13

Licenční a autorská ujednání

  - Pokud zhotovitel v rámci plnění této smlouvy vytvoří dílo, které bude dílem podléhajícím ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorský zákon“) a občanského zákoníku, uděluje zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to za podmínek uvedených dále.

  - Licence se poskytuje jako (a) výhradní, (b) ke všem v současnosti známým způsobům užití díla, (c) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, (d) pro území celého světa, (e) bez množstevního omezení rozsah licence, (f) neodvolatelná.

  - Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva k vytvořenému dílu podle odst. 13.1 třetí osobě i bez souhlasu zhotovitele s tím, že zhotovitel s tímto poskytnutím práv souhlasí. Objednatel je dále oprávněn licenci podle tohoto článku postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti, k čemuž zhotovitel uděluje objednateli souhlas; smluvní strany se dohodly, že objednatel není v případě postoupení licence či její části podle tohoto odstavce ve smyslu § 2364 odst. 2 občanského zákoníku povinen zhotoviteli sdělovat, že licenci postoupil.

  - Objednatel není povinen licenci využít.

  - Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce.

  - Na poskytnutí licence se nebude aplikovat ustanovení § 2378 občanského zákoníku.

  - Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla podle odst. 13.1, s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s jinými díly, jeho užitím k vytvoření jiného díla a jeho zařazením do díla souborného, a to vše i třetí osobou.

  - Odměna za poskytnutí a užití licence podle tohoto článku je v plném rozsahu zahrnuta v ceně podle čl. 5 této smlouvy.

Čl. 14

Kontaktní osoby

  - Osobami pro potřeby plnění smlouvy jsou:

- za objednatele:

- Ing. Jitka Škrabalová, tel. 354 228 170, e-mail:  jitka.skrabalova@mu-sokolov.cz,

- Ing. Jana Musilová, tel. 354 228 171, e-mail: jana.musilova@mu-sokolov.cz.

- za zhotovitele:      , tel.      , e-mail:

  - Osoby na straně objednatele podle předchozího odstavce za něj jednají ve věcech plnění této smlouvy, zejména předávají podklady objednateli, udělují mu pokyny stran plnění Díla, sepisují a podepisují protokoly o předání a převzetí Díla či jeho části, přebírají Dílo či jeho části, vytýkají vady či nedodělky Díla či jeho části, stanovují lhůtu pro odstranění vady či nedodělku Díla či jeho části.

  - Změna osob uvedených v odst. 14.1 nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně.

Čl. 15

Doručování

  - Nestanoví-li tato smlouva jinak, doručují se veškerá právní jednání činěná podle této smlouvy v písemné formě osobně, poštou nebo do datové schránky tak, aby bylo možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí.

  - Adresy uvedené v záhlaví této smlouvy jsou současně adresami pro doručování.

  - V případě změny sídla či adresy pro doručování je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně vyrozumět druhou stranu. V případě porušení této povinnosti nese povinná smluvní strana odpovědnost za škodu, která v důsledku této skutečnosti vznikne.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.

  - Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

  - V případě neplatnosti některého ustanovení této smlouvy, nebo v případě, že se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným později, nemá tato skutečnost vliv na platnost této smlouvy a smluvní strany se zavazují, že budou jednat o změně takového ustanovení formou dodatku ke smlouvě tak, aby znění této smlouvy bylo v souladu s platnými právními předpisy.

  - Právní vztahy smluvních stran se řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména občanským zákoníkem.

  - Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

  - Odpověď smluvní strany ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

  - Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Nabídka.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Sokolově ……………….				V        dne

................................................				..............................................

Renata Oulehlová

starostka