Smlouva o dílo (návrh)

Město Sokolov

Sídlo: 			Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ:			00259586

Jednající: 		starosta Mgr. Petr Kubis

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 		521391/0100

Kontaktní osoba: 	Ing. Jiří Krotil

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Sídlo:

Korespondenční adresa:

IČ:

DIČ:

jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel./fax kontaktní osoby:

e-mail:

zápis ve veřejném rejstříku:

na straně druhé jako „Zhotovitel“

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně též označováni jako „Strany“ nebo „Smluvní strany“ nebo kdokoli z nich jednotlivě též „Strana“ nebo „Smluvní strana“)

uzavírají v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s autorským právem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo

(dále také jen „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“):

## Preambule

Tato Smlouva se uzavírá v souvislosti s realizací projektu reg.č. CZ.06.01.01/00/22_008/0000496 „Město Sokolov_eGoverment“, který je financován z podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, výzvy č. 9 EGOVERNMENT – SC 1.1 (PR).

Výběr Zhotovitele byl proveden Objednatelem v zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Město Sokolov _eGovernment - Dodávka a implementace informačních systémů elektronických služeb Portálu občana“, v němž byla nabídka Zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

## Definice a úvodní ustanovení

(A) 	Definice.

Není-li dále výslovně uvedeno jinak, mají následující pojmy následující význam:

„Nabídka“ znamená nabídku Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení;

„Dodávky“ znamenají dodávky a služby poskytované Zhotovitelem Objednateli dle této Smlouvy;

„Licencované programy třetích stran“ znamenají programy (včetně souvisejících materiálů), které jsou jako takové uváděny v této Smlouvě;

„Licencované programy Zhotovitele“ znamenají programy (včetně souvisejících materiálů), které jsou jako takové uváděny v této Smlouvě;

„Software“ znamená veškeré systémové a aplikační programové vybavení, potřebné k řádnému, plně funkčnímu, nepřetržitému a bezporuchovému fungování předmětu plnění, které bude předmětem Dodávek. Software též zahrnuje Licencované programy Zhotovitele a Licencované programy třetích stran;

„Právní předpisy“ znamená všechny platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a EU, a to zejména předpisy související s poskytováním Dodávek dle této Smlouvy;

„Projekt“ znamená projekt s názvem „Město Sokolov_eGoverment“ registrační číslo: CZ.06.01.01/00/22_008/0000496, realizovaný Objednatelem;

„Portál občana“ je webová služba, která umožňuje občanům komunikovat s úřady online;

„Spor“ znamená jakýkoliv spor vzniklý ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní;

„Poddodavatel“ znamená jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu, s níž Zhotovitel uzavřel smlouvu, na jejímž základě bude taková osoba provádět plnění předmětu této smlouvy nebo její části;

„Veřejná zakázka“ znamená veřejnou zakázku s názvem „Město Sokolov_eGoverment“ zadávanou Objednatelem;

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy předvídat, která je mimo kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně nebo z nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany a která podstatným způsobem ztěžuje nebo znemožňuje plnění povinností dle Smlouvy kteroukoliv ze Stran. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Výslovně se stanoví, že Vyšší mocí není stávka personálu Zhotovitele ani hospodářské poměry Stran;

„Výzva“ znamená výzvu č. 9 EGOVERNMENT – SC 1.1 (PR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027;

„Zadávací řízení“ znamená řízení podle ZZVZ na zadání Veřejné zakázky;

„Zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci Veřejné zakázky ve znění vysvětlení, změn či doplnění této zadávací dokumentace.

(B)	Výklad

Slova v jednotném čísle rovněž zahrnují množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné;

Ustanovení obsahující slovo „souhlasit“, „souhlas“ nebo „dohoda“ nebo slova podobného významu vyžadují, aby souhlas nebo dohoda byly učiněny písemně.

„Písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný, případně zhotovený elektronicky a existující ve formě trvalého záznamu.

Pokud se v textu této Smlouvy vyskytuje spojení „poskytování Dodávek“ a z příslušného ustanovení nevyplývá jinak, rozumí se Dodávkou i zajištění služeb nezbytných pro zajištění funkčnosti předmětu díla dle požadavků Zadávací dokumentace.

Výklad veškerých pojmů a ujednání bude prováděn s ohledem na účel a cíle veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato smlouva, které přímo či nepřímo vyplývají ze zadávací dokumentace nebo této smlouvy.

(C)	Komunikace mezi stranami

Kdykoliv se v této Smlouvě vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a žádosti jakoukoliv osobou, tato sdělení musejí být doručena na kontaktní adresy uvedené v této Smlouvě a způsobem uvedeným v této Smlouvě.

Veškerá komunikace podle Smlouvy bude probíhat výlučně v českém jazyce.

# Předmět díla

1.1. 	Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v článku II. této Smlouvy (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

1.2. 	Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít programové produkty potřebné k zabezpečení nezbytné podpory plnění předmětu Smlouvy uvedených pod bodem II. (dále též jen „předmět licence“), pokud byly takové produkty Zhotovitelem uvedeny v jeho nabídce. Objednatel je povinen dodaný software užívat v souladu s touto Smlouvou, v souladu s licenčními podmínkami vlastníka autorských práv k SW, a dle platných zákonných norem. Dodaný software musí umožňovat zpřístupnění programových produktů za účelem integrace s jinými informačními systémy a to obvyklou formou komunikačního rozhraní například API, webové služby, atp. včetně potřebné dokumentace komunikačního rozhraní. Zhotovitel jako součást plnění zajistí aby licenční ani technické podmínky možností integrace s dalšími systémy nevytvořily jakékoliv další požadavky na Objednatele.

1.3. 	Zhotovitel se zavazuje splnit všechna ustanovení Zadávací dokumentace i závazky obsažené v Nabídce.

1.4.	Plnění, která jsou předmětem této smlouvy, jsou spolufinancována z Výzvy a z rozpočtu Objednatele. Smluvní strany podpisem této Smlouvy prohlašují, že jsou seznámeny s podmínkami stanovenými Výzvou a podmínkami pro účast v Projektu.

# Specifikace díla

2.1. 	Předmětem Smlouvy je dodávka a implementace informačních systémů elektronických služeb Portálu občana. Podrobný popis informačních systémů jakožto předmětu díla je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Technická specifikace). Nedílnou součástí plnění je i zaškolení uživatelů vč. příslušné dokumentace, a dále dokumentace skutečného provedení díla, která bude předána v rámci akceptačního řízení poslední fáze.

2.2. 	Smluvní strany se dohodly, že dílem je provedení všech plnění dle přílohy č. 1 této Smlouvy směřujících k vytvoření všech částí díla i díla jako celku.

Specifikace předmětu díla je obsažena zejména v příloze č. 1 této Smlouvy (Technická specifikace).

2.3. 	Předmět díla bude proveden v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

(a) 	touto Smlouvou

(b)	Zadávací dokumentací;

(c) 	Nabídkou;

(d) 	písemnými pokyny Objednatele;

(e)	obecně závaznými právními předpisy, normami, zvyklostmi v příslušné oblasti a veškerými podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli podle této Smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými  v průběhu provádění díla nebo okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů  s tím, že Objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla; veškeré požadované změny se však musí týkat následné funkčnosti díla  v kontextu původních požadavků na funkčnost díla ze strany Objednatele a závazných právních předpisů.

2.4. 	Nepředvídanými okolnostmi se rozumí:

a)	plnění svým rozsahem nebo povahou nad rámec plnění dle této Smlouvy, tj. takové plnění Zhotovitele, které nebylo součástí řešení provedení díla vyplývajícího z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů na provedení díla touto Smlouvou dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe; nebo

b)	plnění vyvolané zásadní změnou dodávky předmětu díla provedené na základě zvláštního požadavku Objednatele, a to pouze a výlučně po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě uzavřeného v souladu se ZZVZ.

Za nepředvídané plnění se nepovažují zejména:

(i)	plnění, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlením Zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které Zhotovitel odpovídá; nebo

(ii)	plnění, která jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele, dále i plnění, která jsou v souladu s řešením provedení díla, a to pouze zpřesňují.

2.5.	Zhotovitel není nikdy v prodlení se závazkem či s termínem vyplývajícím z této Smlouvy, je-li toto prodlení způsobeno z důvodu na straně Objednatele. Stejně tak nejde o prodlení Zhotovitele, je-li nesplnění termínu či závazku Zhotovitele z této Smlouvy z důvodu realizace víceprací, které vylučují dokončení díla v původním rozsahu v řádném termínu, z důvodu obdržení zavádějících nebo nesprávných pokynů či informací od Objednatele, z důvodu prodlení Objednatele, z důvodu legislativních změn, které si vyžádají změny v provádění díla.

# Doba a místo plnění

3.1.	Smluvní strany sjednávají, že provádění díla probíhat podle následujícího harmonogramu:

      - Analýza a implementační projekt:	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy;

      - Implementace systému:	do 5 měsíců od akceptace implementačního projektu;

      - Testovací provoz:	ode dne následujícího po implementaci podle písm. b) s tím, že testovací provoz bude trvat minimálně 1 měsíc;

      - Spuštění produkčního provozu:	ode dne následujícího po ukončení testovacího provozu. Termín spuštění produkčního provozu je nejpozději 31.10.2025.

3.2.	Provedením díla se rozumí úplné dokončení a protokolární předání díla prostého všech vad.

3.3.	Změna harmonogramu je možná pouze na základě schválení Objednatele za podmínek stanovených v této smlouvě provedeného písemnou formou v listinné podobě.

3.4. 	Před dobou sjednanou pro předání a převzetí řádně provedeného díla dle článku III. odst. 3.1. Smlouvy není Objednatel povinen od Zhotovitele předmět díla či kteroukoli jeho část převzít.

3.5. 	Místem plnění je sídlo Objednatele vymezené v záhlaví Smlouvy.

3.6. 	Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele vymezené v záhlaví Smlouvy.

# Cena a způsob plnění, platební podmínky

4.1.	Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo ve výši          ,- Kč (slovy:           korun českých) včetně DPH, (dále jen „cena díla“), tj. cena předmětu díla bez DPH          ,- Kč (slovy:           korun českých) a DPH          ,- Kč (slovy:           korun českých). Uvedená cena bez DPH je cenou pevnou a nejvýše přípustnou po celou dobu trvání Smlouvy. V případě změny legislativy bude účtována DPH podle platných předpisů.

4.2.	V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Cena díla nebude po dobu do ukončení předmětu díla předmětem zvýšení. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny díla. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí ceny díla jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek pro realizaci předmětu díla dle obecně závazných právních předpisů.

4.3.	Strany si sjednávají následující fakturační milníky:

- Po předání a převzetí Analýzy a implementačního projektu bez vad a nedodělků vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 30 % z ceny díla.

- Po implementaci systémů vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 40 % z ceny díla.

- Po řádném spuštění testovacího provozu vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 10 % z ceny díla;

- Po spuštění produkčního provozu vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení 20 % z ceny díla.

4.4. 	Cena dle předchozího odstavce bude uhrazena na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu - faktury.

Faktura bude vystavena se splatností 30 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli. Smluvní strany se dohodly, že daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbách dle právních předpisů platných v době uskutečnitelného zdanitelného plnění pro to které účtované dílčí plnění dle předchozího odstavce.

Každá faktura vystavená Zhotovitelem dle této Smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dále následující údaje:

-	název a registrační číslo Projektu,

-	číslo Smlouvy,

-	identifikaci Objednatele podle Smlouvy,

-	identifikaci Zhotovitele podle Smlouvy,

-	označení banky a číslo účtu, na který má být platba zaplacena, včetně konstantního a variabilního symbolu,

-	den splatnosti a den uskutečnění zdanitelného plnění,

-	název a popis poskytnutých  Dodávek s odkazem na Smlouvu a fakturační milník,

-	účtovanou částku bez DPH,

-	vyčíslenou částku DPH,

-	celkovou částku včetně DPH,

-	jakékoliv další údaje vyžadované pro účetní a daňový doklad příslušnými právními předpisy.

Přílohou každé faktury bude akceptační protokol nebo jiný doklad o splnění dané fáze harmonogramu.

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené údaje či bude neúplný či nebude mít všechny přílohy, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené touto Smlouvou. Lhůta splatnosti běží znovu od dodání nové nebo opravené faktury.

Objednatelem podepsaný akceptační protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla jako celku bez vad a nedodělků.

4.5.	Objednatel je oprávněn ponížit (provést jednostranné započtení) Zhotovitelem fakturovanou cenu o jakékoliv případné smluvní pokuty, náhrady škod a další platby splatné ve prospěch Objednatele vůči Zhotoviteli. Pouze Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele.

4.6. 	Pokud Zhotovitel poruší povinnosti ze Smlouvy podstatným způsobem, je Objednatel oprávněn pozastavit jakoukoliv platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Zhotovitele.

4.7.	Úhrada ceny za dílo, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na práva Objednatele z vad díla.

# Součinnost smluvních stran

5.1.	Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro provedení díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

5.2.	Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí  budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, bránící z její strany splnění jejich smluvních povinností.

5.3.	Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

5.4.	Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

5.5.	Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let od zániku této Smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

# Prohlášení, práva a závazky smluvních stran

6.1.	Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy:

(a) 	není jako právnická osoba v likvidaci;

(b) 	není proti němu vedeno konkursní řízení ani vyrovnací řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu nedostatku majetku Zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

(c) 	uzavření/m této Smlouvy:

- neporuší správní rozhodnutí orgánu státní správy České republiky;

- neporuší ustanovení žádné dohody, Smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou;

- nebude mít za následek újmu nebo požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku Zhotovitele;

(d)	neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či znemožnilo dosažení účelu této Smlouvy.

6.2.	Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

(a)	podání návrhu na prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo

(b)	podání návrhu na vyrovnání na majetek Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; nebo

(c)	vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

(d)	splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek Zhotovitele, tj. zejména že Zhotovitel je předlužen anebo insolventní; nebo

(e)	rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy Zhotovitele či provedení jiných organizačních změn; nebo

(f)	omezení či ukončení činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této Smlouvy; nebo

(g)	všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejících; nebo

(h)	rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

6.3.	Zhotovitel prohlašuje, že

(a) 	je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, se kterým se náležitě seznámil, a že

(b) 	před podpisem této Smlouvy se řádně seznámil a překontroloval předané podklady a dokumentaci,

(c)	Smlouva byla Zhotovitelem řádně schválena a podepsána a zakládá platný závazek Zhotovitele, vynutitelný vůči němu v souladu s podmínkami v ní uvedenými,

(d) 	podpisem ani plněním Smlouvy Zhotovitel neporušuje žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Zhotovitel stranou, nebo kterým je Zhotovitel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu,

(e)	podle nejlepšího vědomí Zhotovitele proti němu neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení, které by mohlo negativně ovlivnit platnost, účinnosti nebo vymahatelnost Smlouvy nebo plnění jakýchkoliv povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, ani nehrozí zahájení žádného takového řízení.

6.4.	Zhotovitel se zavazuje:

(a)	při provádění díla postupovat s odbornou péčí a dodržovat Právní  předpisy a rozhodnutí orgánů veřejné moci,

(b)	udržovat a obnovovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy veškeré nezbytné souhlasy, povolení, oprávnění či licence potřebné k řádnému poskytování Dodávek v souladu s Právními předpisy, přičemž Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel opomněl nebo opomene kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy učinit.

6.5.	Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této Smlouvy na kteroukoliv třetí osobu, s čímž Zhotovitel podpisem Smlouvy vyslovuje svůj souhlas.

6.6.	Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli do deseti dnů poté, kdy k tomu bude Objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly Objednateli uloženy (pravomocným rozhodnutím) orgány veřejné moci v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele stanovených touto Smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Úhrada bude provedena na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

6.7.	Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné oprávnění uzavírat pracovně právní či jiné vztahy jménem Objednatele nebo jednat jménem Objednatele. Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná Zhotovitelem při provádění díla bude placena Zhotovitelem a bude považována pro účely této Smlouvy za zaměstnance Zhotovitele.

6.8. 	Objednatel prohlašuje, že podpisem ani plněním Smlouvy Objednatel neporušuje žádné ustanovení svých zakladatelských dokumentů ani žádnou jinou smlouvu nebo ujednání, jehož je Objednatel stranou, nebo kterým je Objednatel nebo jeho majetek vázán, ani žádný zákon či jiný právní předpis nebo rozhodnutí státního orgánu.

# Předání díla

7.1. 	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po částech a takto jej Objednateli předávat v termínech definovaných harmonogramem v článku III. odst. 3.1.

7.2. 	O předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, bude sepsán písemný/akceptační protokol dle této Smlouvy podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7.3. 	Veškerá dokumentace bude Zhotovitelem Objednateli předávána v originálech, a to jak ve formě listinných dokumentů, tak v elektronické editovatelné podobě.

7.4.	Objednatel nabývá právo užívat dílo a jeho dílčí části okamžikem jejich předání Zhotovitelem, resp.  převzetí na základě písemného/akceptačního protokolu podepsaného Objednatelem i Zhotovitelem.

# Podmínky provádění předmětu díla

8.1.	Zhotovitel se zavazuje:

(a)	zajistit, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo činnost Objednatele;

(b) 	zajistit provádění díla pod odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování postupů nabídnutých Zhotovitelem v Nabídce nebo postupů dohodnutých s Objednatelem v průběhu plnění; totéž platí pro práce poddodavatelů;

(c) 	neprodleně, nejpozději však do tří (3) dnů, písemně oznámit Objednateli veškeré skutečnosti a okolnosti, které při poskytování Dodávek zjistil nebo se o nich dozvěděl a které mohou mít vliv na provedení díla;

(d)	vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení, neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či pokyn Objednatele;

(e)	písemně upozornit Objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány Objednatelem nebo Objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro uzavření této Smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné moci či obecně závaznými právními předpisy či jinými normami, a to bezodkladně poté, co tuto skutečnost zjistí či mohl zjistit. V případě, že Objednatel bude, i přes upozornění Zhotovitele, písemně trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly Zhotoviteli předány Objednatelem, je Zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu;

(f) 	vždy předkládat návrhy veškerých písemných podkladů a dokumentů souvisejících s poskytováním Dodávek, nestanovuje-li Zadávací dokumentace či dohoda stran jinak,

(g) 	mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou třetí osobě s limitem alespoň 10 mil. Kč, a to po celou dobu realizace předmětu plnění této Smlouvy.

8.2.	Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí přímo souvisejících s jeho činností při realizaci předmětu díla a dokončení předmětu díla, které jsou v jeho kompetenci a za které plně odpovídá.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění předmětu díla na straně Zhotovitele po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí předmětu díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva anebo povinnosti z této Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením  díla ani jakékoli jeho části jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen:

- zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku vůči Objednateli v plném rozsahu dle této Smlouvy,

- v případě, že prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů za pomoci poddodavatelů, zajistit, aby příslušné plnění prováděli poddodavatelé uvedení v Nabídce,

- zajistit, aby všichni poddodavatelé měli platná příslušná oprávnění, koncese, certifikace, licence a rovněž odbornou kvalifikaci a dostatek odborných zkušeností, jež jsou nezbytné pro poskytování příslušných částí dodávek dle jejich smluv se Zhotovitelem,

- předložit Objednateli doklady o odborné způsobilosti poddodavatele před zahájením prací každým poddodavatelem.

- jednat s poddodavateli v souladu se zásadami poctivého obchodního styku tzn. zejména uhradit poddodavatelům sjednanou cenu za řádné a včasné poskytnutí příslušných částí dodávek.

8.4.	Objednatel je oprávněn:

- sám či prostřednictvím třetí osoby  kontrolovat průběžně provádění díla;

- po Zhotoviteli požadovat, aby pro provádění díla nevyužíval osobu, která prokazatelně:

-	plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, nebo

-	neplní nebo porušuje některá ustanovení této Smlouvy nebo právních předpisů, přičemž taková osoba musí být po výzvě Objednatele bez zbytečného odkladu nahrazena jinou osobou s odpovídající kvalifikací a odborností.

8.5.	Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, uvedených v příloze č. 3 ke Smlouvě. Členy realizačního týmu je možné měnit pouze se souhlasem Objednatele, přičemž nový člen musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako nahrazovaný člen. Objednatel nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat.

# Napojení na stávající systémy Objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli plnou součinnost nutnou k provádění díla. Pokud by se kdykoliv v průběhu provádění díla objevila nutnost součinnost kteréhokoliv stávajícího dodavatele IT systémů u Objednatele, zavazuje se Zhotovitel ji zajistit na vlastní náklady a v termínech potřebných k řádnému plnění této Smlouvy.

# Protokol o předání a převzetí předmětu díla

10.1.	V rámci ověření řádného provedení díla a vzniku oprávnění Zhotovitele na fakturování ceny za dílo a nároku na úhradu sjednané ceny se Zhotovitel zavazuje podstoupit akceptační řízení dodaného plnění, jak je uvedeno v tomto článku. Strany sjednávají, že

a) osobou oprávněnou k podpisu akceptačního protokolu za Objednatele Ing. Jiří Krotil;

b) osobou oprávněnou k podpisu akceptačního protokolu za Zhotovitele je          .

Změna osoby podle písm. a) a b) nevyžaduje změnu Smlouvy, příslušná strana je však povinna změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně s tím, že změně je vůči této straně účinná dnem doručení oznámení.

10.2.	V rámci ověření řádné realizace plnění stanoví Smlouva zvláštní postupy pro akceptaci díla, do které spadají akceptační milníky. Akceptační milníky odpovídají fakturačním milníkům podle Smlouvy.

10.3.	Příslušná část díla představující plnění spadající do příslušného akceptačního milníku se považuje za provedenou, pokud byla řádně dokončena a na základě podpisu akceptačního protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno“ akceptována a předána Objednateli.

10.4.	Podpis příslušného akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ je podmínkou pro vznik nároku na zaplacení příslušné části ceny za dílo a oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu na tuto část ceny díla.

10.5.	Akceptační řízení milníku Analýza a implementační projekt:

      - Zhotovitel je povinen nejpozději 7 pracovních dnů před termínem milníku předat Objednateli stanovené dokumenty v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

      - Objednatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení dokumentů tyto dokumenty posoudit a ověřit, zda splňují podmínky Smlouvy nebo obsahují vady.

      - V případě, že dokumenty splňují podmínky Smlouvy a neobsahují vady, je Objednatel povinen podepsat příslušný akceptační protokol bez výhrad. V případě, že dokumenty nesplňují podmínky Smlouvy a obsahují vady, je Objednatel oprávněn: (a) nepodepsat akceptační protokol z důvodu identifikovaných vad a oznámit vady dokumentů Zhotoviteli nebo (b) podepsat akceptační protokol s výhradou identifikovaných vad.

      - V případě podpisu akceptačního protokolu s výhradou identifikovaných vad nebo nepodepsání akceptačního protokolu je Zhotovitel povinen upravit příslušné dokumenty tak, že odstraní oznámené vady, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne oznámení vad, a v této lhůtě opravené dokumenty předá Objednateli společně s protokolem o odstranění vad, ve kterém bude uveden způsob odstranění jednotlivých oznámených vad.

      - Objednatel je následně povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení upravené dokumenty opětovně posoudit a ověřit, zda byly dodány řádně dle podmínek Smlouvy a zda byly oznámené vady Zhotovitelem odstraněny. Dále se postupuje obdobně podle písm. c) až e).

  - Akceptační řízení milníků Implementace systému; Testovací provoz; Spuštění produkčního provozu:

      - Zhotovitel vyzve Objednatele písemně k zahájení akceptačního řízení pro příslušnou fázi díla a předvede/předá příslušnou funkční část díla Objednateli k tomuto účelu nejpozději 7 pracovních dnů před termínem příslušného akceptačního milníku, do kterého část díla spadá.

      - Objednatel provede za nezbytné součinnosti Zhotovitele ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne předvedení/předání příslušný akceptační test předané části díla.

      - Výsledkem akceptačního testu může být akceptace dané části díla nebo neakceptování části díla. Při posuzování výsledků akceptačního testu postupuje Objednatel dle následujícího:

- V případě, že Objednatel v rámci akceptačního testu neidentifikuje žádnou vadu předané části díla, podepíše akceptační protokol bez výhrad ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne provedení (posledního) akceptačního testu a akceptační řízení končí.

- V případě, že Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje nepodstatné vady, které nemají vliv na funkčnost/provoz předané části díla, podepíše akceptační protokol s výhradou. Strany sjednávají, že v protokolu budou uvedeny vytýkané vady. Zhotovitel se zavazuje vady odstranit do 5 pracovních dnů od podepsání akceptačního protokolu. Po odstranění vad podepíše Objednatel protokol o odstranění vad a akceptační řízení končí.

- V případě, že Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje podstatné vady, které mají vliv na funkčnost/provoz předané části díla, uvede v akceptačním protokolu „Neakceptováno“ a uvede v něm seznam identifikovaných vad. Zhotovitel je povinen odstranit identifikované vady ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení akceptačního protokolu a vyzvat v uvedené lhůtě Objednatele k opakovanému provedení těch akceptačních testů částí Díla, které vykazovaly při předchozím testování chyby. Akceptační procedura dále probíhá opakovaně dle předchozích ustanovení Smlouvy.

  - Dílo jako celek se považuje za řádně dokončené, bylo-li řádně akceptováno Objednatelem, tedy pokud došlo Objednatelem k protokolárnímu převzetí všech plnění spadajících do akceptačních milníků díla na základě příslušných akceptačních protokolů s výsledkem „Akceptováno“.

# Smluvní pokuty a úrok z prodlení, odpovědnost za škodu

11.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě porušení či nesplnění kterékoliv povinnosti podle článku III. odst. 3.1. Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

11.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě nepravdivosti prohlášení  v ustanovení článku VI. odst. 6.1. nebo porušení některé povinnosti sjednané v článku V. této Smlouvy Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každé porušení Smlouvy zvlášť.

11.3. 	V případě porušení povinností podle čl. XVII odst. 17.6. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu  ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.

11.4. 	V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost podle Smlouvy než povinnosti podle odst. 11.1 až 11.3 a nezjedná nápravu ani do 3 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den trvání porušení povinnosti a každou porušenou povinnost; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke zjednání nápravy se nečiní.

11.5.	Smluvní pokuta je splatná do 7 dní ode dne, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši s tím, že zaplacená smluvní pokuta se na úhradu škody nezapočítává. Případným odstoupení od Smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

11.6.  	V případě, že porušením povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy vznikne Objednateli škoda, jejímž důsledkem bude odejmutí dotace nebo její části poskytovatelem dotačního titulu, odpovídá dodavatel Objednateli za škodu až do výše finančního postihu ze strany poskytovatele dotačního titulu uplatněného vůči Objednateli.

11.7.	Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

# Záruka

12.1.	Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla, tj. jak Dodávek, tak implementace, spočívající v tom, že dílo bude mít v době jeho převzetí a po dobu trvání záruční doby vlastnosti a funkčnosti uvedené ve Smlouvě a v Zadávací dokumentaci a odpovídající právním předpisům. Zhotovitel také zaručuje, že dílo i licence k jeho užití budou prosty právních vad, které by bránily předpokládanému užívání díla a dosažení záměru. V opačných případech má dílo vady.

12.2.	Záruční doba činí 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout dnem uvedeným jako den převzetí díla v akceptačním protokolu o předání a převzetí díla jako celku, případně dnem, kdy se dílo jako celek považuje podle Smlouvy za převzaté. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu odstraňování vady kryté zárukou. Pokud bude vada krytá zárukou odstraňována až po uplynutí záruční doby, přestože vada byla vytknuta Objednatelem včas, záruční doba skončí vždy až úspěšným odstraněním této vady. Stanoví-li Zhotovitel v Nabídce, prohlášení o záruce či jinde delší záruční dobu než podle věty první tohoto odstavce anebo je delší záruční stanovena jinde (např. technické či výrobní dokumentaci), platí tato delší záruční doba.

7.3	V případě, že Objednatel nesdělí při vytknutí vady či vad v rámci záruční doby Zhotoviteli jiný požadavek, je Zhotovitel povinen vytčenou vadu či vady vlastním nákladem odstranit

- do 48 hodin od oznámení vady Zhotoviteli v případě vady, která znemožňuje nebo významným způsobem omezuje užívání díla či jeho části k jeho účelu nebo Objednateli způsobuje vážné provozní problémy,

- do 96 hodin od oznámení vady Zhotoviteli v ostatních případech, nedohodnou-li se strany jinak.

Další práva Objednatele plynoucí mu z titulu vad z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčena.

7.5	Pokud Zhotovitel neodstraní vadu či vady ve lhůtě uvedené v odst. 7.3, je Objednatel oprávněn (nikoliv povinen) odstranit vadu či vady na náklady Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby, čímž nebude dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu podle Smlouvy, právo Objednatele odstoupit od smlouvy ani práva Zhotovitele ze záruky za jakost.

# Ukončení smlouvy

13.1.	Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu mohou ukončit pouze za podmínek dále upravených v této Smlouvě a nebo v případech, které stanoví zákon.

13.2. 	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně smluvního vztahu. Odstoupením od smlouvy se tato Smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně ruší.

13.3.	Výpovědí či odstoupením nejsou dotčena práva a povinnosti stran vzniklé před účinností ukončení Smlouvy.

13.4.	Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v těchto případech:

(a) 		Zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění předmětu díla dle článku III. odst. 3.1. této Smlouvy, které bude delší než 60 kalendářních dnů.

(b) 	Zhotovitel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku VIII. Smlouvy.

(c)	Zhotovitel poruší některý ze svých závazků dle článku VI. odst. 6.2. Smlouvy nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku VI. odst. 6.1. této Smlouvy.

(d)	Zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle čl. XVII odst. 17.6. této Smlouvy.

(e)	Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným provádět dle této Smlouvy.

13.5.	V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem nad cenu za dílo) vynaložených na dokončení díla třetí osobou a na úhradu škod vzniklých prodlením s provedením díla. Nárok Objednatele na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli tím nezaniká.

13.6.	V případě odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli nejvýše část ceny za část díla, která již byla Zhotovitelem provedena a která byla na základě předávacího protokolu pořízeného do 10 dnů od odstoupení předána a převzata jako schopná užívání jako dílo bez vad, sníženou o 3 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

# Adresy pro doručování

14.1.	Smluvní strany se dohodly, že písemnosti a právní jednání si budou doručovat na následující adresy a následujícím způsobem:

- (a) 	adresa pro doručování Objednateli je:

- město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov, v případě osobního doručování nebo doručování listovní zásilkou,

- ID DS 6xmbrxu v případě doručování do datové schránky.

- epodatelna@mu-sokolov.cz v případě doručování e-mailem;

- adresa pro doručování Poskytovateli je:

- v případě osobního doručování nebo doručování listovní zásilkou,

- ID DS:          v případě doručování do datové schránky,

- v případě doručování e-mailem.

14.2.	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Do doby oznámení nové adresy pro doručování se doručuje na stávající adresy.

# Doručování

15.1. 	Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně, do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo e-mailem, a to na adresy podle čl. 14.

15.2. 	Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

(a) při doručování osobně:

- 	dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

- 	dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

- 	dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

-	dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle článku 14. této Smlouvy.

(b) při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence:

- se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání, a to doručování na adresy pro doručování dle článku 14. této Smlouvy.

(c) při doručování do datové schránky:

-	okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky,

-	pro případ, že se do datové schránky oprávněná osoba nepřihlásí ani čtvrtý pracovní den od dodání zprávy do datové schránky, platí, že zásilka je doručena pátým pracovním dnem od odeslání analogicky podle § 570 věta za středníkem občanského zákoníku pro zmaření doručení.

15.3.	Smluvní strany se dohodly, že řádné doručení listinných dokumentů Objednateli je možné pouze v úředních hodinách Objednatele.

# Společná ustanovení

Pokud není v předchozích částech této Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

16.1.	Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.

16.2.	V případě sporů souvisejících se Smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li k takovému řešení a není-li dále uvedeno jinak, rozhodne o sporu místně a věcně příslušný soud Objednatele.

16.3.	Smluvní strany se zavazují:

(a)	vzájemně včas a řádně informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této Smlouvy,

(b)	vyvinout potřebnou součinnost k plnění této Smlouvy.

16.4.	Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné anebo se stane neplatným či nevynutitelným nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

16.5.	Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými oboustranně odsouhlasenými, a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

16.6.	Přílohy uvedené v textu této Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří součást Smlouvy.

16.7. 	Žádná Strana neuděluje druhé Straně právo užívat její ochranné známky či jiná označení (včetně ochranných známek či označení v rámci Podniku) pro účely propagace nebo publikování bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

16.8.	Smlouva nezakládá žádné zastoupení, společný podnik nebo partnerství mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě Strany mohou svobodně uzavírat obdobné Smlouvy s jinými stranami za účelem vývoje, nákupu či poskytování konkurenčních produktů a služeb.

16.9.	Žádný z vedoucích projektu či zaměstnanců nebo konzultantů kterékoliv z obou Stran není oprávněn poskytovat záruky třetím stranám, které nejsou součástí Smlouvy a obě strany prohlašují, že se nespoléhaly na žádná taková ústní či písemná prohlášení při poskytování záruk, s výjimkou oprávněných statutárních zástupců obou Stran.

16.10.	Obě Strany svým podpisem potvrzují, že tuto Smlouvu četly, rozumí jí a souhlasí s tím, že budou jejími podmínkami vázány. Dále souhlasí, že tato Smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí dohody mezi Stranami a je nadřazena všem předchozím návrhům ústním či písemným a veškeré další komunikaci mezi oběma Stranami vztahující se k předmětu Smlouvy.

16.11.	Žádná ze Stran neuveřejní bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany žádné prohlášení týkající se této Smlouvy či Projektu.

16.12.	Pokud není uvedeno jinak, není ani jedna ze Stran oprávněna jednat jménem druhé Strany či zastupovat druhou Stranu jakýmkoliv způsobem při smluvních jednáních.

# Autorské právo a ochrana duševního vlastnictví, licence

17.1. 	Veškerá data zpracovávaná při poskytování Dodávek dle této Smlouvy jsou ve vlastnictví Objednatele; tedy Objednatel je dle dohody stran pořizovatelem příslušných databází ve smyslu § 89 Autorského zákona.

17.2.	Dojde-li při plnění této Smlouvy k vytvoření nového díla, které může být předmětem práv k duševnímu vlastnictví, náležejí osobnostní práva výlučně Zhotoviteli. Objednatel vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 7 Autorského zákona a podle § 58 odst. 1 Autorského zákona majetková práva k dílu.

17.3.	Zhotoviteli a/nebo původci Softwaru (pokud je odlišný od Zhotovitele – tedy u Licencovaných programů třetích stran ) náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k Softwaru. Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli nevypověditelnou, převoditelnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k užívání Licencovaných programů třetích stran.

17.4.	V případě, že v souvislosti s touto smlouvou nedochází k vytvoření nového díla ve smyslu § 58 odst. 7 Autorského zákona, pak uzavřením této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli nevypověditelnou, převoditelnou, nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci k užívání a zásahům do Licencovaných programů Zhotovitele. Cena za tuto licenci je plně kryta v ceně díla, tato licence zůstane v platnosti během celé doby trvání ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů.

Licence se poskytuje v souladu s licenčními podmínkami uvedenými v nabídce uchazeče a musí zadavateli umožňovat zabezpečení podpory provozu díla minimálně v rozsahu požadovaném Zadávací dokumentací veřejné zakázky, servisní smlouvou a Technickou specifikací uvedenou v příloze č. 1 Smlouvy, a to v případě potřeby i třetí stranou. Licenční podmínky nesmí Objednatele zavazovat k jakémukoliv dalšímu finančnímu plnění ani k plnění dalších podmínek či povinností, jejichž splnění by vyžadovalo další náklady na straně Objednatele.

Objednatel nabývá práva užívat předmět licence okamžikem předání té části díla, jejíž součástí příslušné programové produkty jsou.

17.5. 	Pokud Zhotovitel v průběhu plnění předmětu Smlouvy či servisní smlouvy nahradí programové produkty novějšími, zavazuje se poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva užít tyto nové programové produkty za  stejných nebo výhodnějších podmínek ve vztahu k původnímu oprávnění.

17.6.	V případě, že třetí strana uplatní nárok z důvodu porušení patentu nebo autorského práva produktem, jenž Zhotovitel dodal Objednateli, bude Zhotovitel hájit Objednatele před takovým nárokem na své náklady. Zhotovitel uhradí veškeré náklady, škody nebo poplatky uložené soudem nebo vynaložené Objednatelem na základě uzavřeného smíru  nebo dohody o narovnání

# Ochrana informací

18.1.	Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy:

(a)	si mohou vzájemně úmyslně nebo i opominutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále „důvěrné informace“),

(b)	mohou jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé strany.

18.2.	Strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě Důvěrné informace, které při plnění této Smlouvy nebo v souvislosti s plněním Smlouvy získala od druhé Strany.

18.3.	Za třetí osoby, pro účely ochrany informací, se nepovažují:

(a)	zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení,

(b) 	orgány Stran a jejich členové a

(c) 	poddodavatelé Zhotovitele,

za předpokladu, že se podílejí na plnění Smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění Důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny Stranám ve Smlouvě.

18.4.	Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou plnění této Smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit tuto Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění této Smlouvy.

18.5.	Smluvní strany se výslovně dohodly, že za důvěrné informace nejsou považovány informace poskytnuté v rámci Veřejné zakázky, tzn., Zadávací dokumentace, Nabídka, smluvní dokumentace, jakož i informace a dokumentace předané Zhotovitelem v rámci realizace předmětu plnění.

18.6.	Strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat mlčenlivost a chránit Dddůvěrné informace vyplývající ze Smlouvy a též z příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se budou podílet na plnění Smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami podílejícími se na plnění Smlouvy.

18.7.	Budou-li informace poskytnuté Objednatelem či třetími stranami, které jsou nezbytné pro plnění Smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní ochrany podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zavazuje se Zhotovitel zabezpečit splnění všech ohlašovacích povinností, které citovaný zákon vyžaduje po zpracovateli osobních údajů, a v případě, že v rámci plnění povinností dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen údaje od subjektů údajů též získat, pak je povinen obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů předaných ke zpracování.

18.8.	Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě nebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

18.9.	Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

(a)	se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opominutím přijímající strana,

(b)	měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením této Smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,

(c)	jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,

(d)	po podpisu této Smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež takové informace přitom nezíská přímo ani nepřímo od strany, jež je jejich vlastníkem.

18.10.	Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu po dobu dalších 5 let od ukončení účinnosti smlouvy. Ochrana osobních údajů třetích osob není lhůtou omezena.

# Závěrečná ustanovení

19.1.	Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy zajistí Objednatel.

19.2.	Tato Smlouva se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.

19.3.	Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.

19.4.	Znění této smlouvy bylo schváleno … usnesením rady Objednatele č. … ze dne …

19.5. 	Součást této Smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: 	Technická specifikace

Příloha č. 2:	Kalkulace ceny díla (uvedená v Krycím listu - příloha č. 1 Zadávací dokumentace)

Příloha č. 3: 	Realizační tým (uvedený v Čestném prohlášení - příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

19.6. 	V případě rozporu mezi různými částmi této Smlouvy, není-li určeno jinak, mají přednost dokumenty této Smlouvy v následujícím pořadí:

- Smlouva,

- Příloha č. 1 Smlouvy – Technická specifikace,

- ostatní přílohy ke Smlouvě.

19.7.	Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností.

19.8.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení Smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

V Sokolově					         V

Mgr. Petr Kubis, starosta

______________________________   		 	________________________________

za Objednatele		        za Zhotovitele

Příloha č. 1: 	Technická specifikace

Obsah

1.	Portál občana	18

Požadavky Portálu občana – základní funkce portálu	18

Požadavky Portálu občana - Registrace	19

Požadavky Portálu občana – autentizace	20

Požadavky Portálu občana – Přehled podání a profil občana	20

Požadavky Portálu občana – veřejná část portálu občana	21

Požadavky Portálu občana - Životní situace	22

Požadavky Portálu občana – modul místní poplatky	22

Požadavky Portálu občana - Elektronické podání a formuláře	28

Požadavky Portálu občana - Rezervace	29

Požadavky Portálu občana – Platební brána	30

Požadavky Portálu občana – Rozpočet města	30

Požadavky Portálu občana – Integrace na další systémy	31

Požadavky Portálu občana - Přizpůsobení portálu	31

# Vyhodnocení informace funkce je součástí řešení:

Pokud uchazeč označí daný funkční požadavek jako součást požadovaného řešení symbolem „Ano“, doplní popis, jakým způsobem je daný funkční požadavek jeho řešení splněn. Není přípustná pouhá informace splňuje.

# Portál občana

| ## Požadavky Portálu občana – základní funkce portálu |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Architektura Portálu občana | Portál občana Sokolov bude mít veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část je přístupná po vytvoření účtu. |  |  |
|  | Portál obsahuje chráněnou datovou oblast, ve které jsou řízeny přístupy, data a informace portálu. |  |  |
|  | Služba portálu občana musí být plně kompatibilní s aktuálními verzemi webových prohlížečů (minimálně: Chrome, Firefox, Edge a Safari). |  |  |
|  | Portál občana je složen z modulů. Architektura portálu občana je kontejnerová. Řešení je připraveno na rozvoj dalších modulů, které je možné do portálu doplňovat. |  |  |
|  | Předepsané moduly portálu občana budou znázorněny v levé liště v tomto pořadí: - Životní situace - Místní poplatky - Formuláře a podání - Platební brána - Rezervace - Rozpočet města - Informace z Městského úřadu |  |  |
|  | Běhové prostředí aplikací a všechny komponenty aplikace musí být dodány ve verzích, které jsou podporované a jsou pro ně vydávané bezpečnostní aktualizace. |  |  |
|  | Dodavatel musí být schopen aplikace a jejich běhové prostředí na vyžádání aktualizovat na podporované verze a musí být schopen instalovat bezpečnostní aktualizace. |  |  |
|  | Aplikace musí být připraveny na řešení Disaster Recovery. |  |  |
|  | Aplikace musí umožnit snadnou migraci na jiný server. |  |  |
|  | Aplikace musí obsahovat endpoint určený pro uptime monitoring. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na architekturu Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana - Registrace |  | Účastník splňuje ANO / / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesy registrace, přihlášení a ověření | Po autentizaci musí registrovaný účet obsahovat dokument s GDPR souhlasem. |  |  |
|  | Po autentizaci musí registrovaný účet obsahovat dokument s podmínkami portálu. |  |  |
|  | Registrovaný účet obsahuje informace o způsobu přihlášení, datum registrace a informace o posledním přihlášení. |  |  |
|  | Součástí služeb účtu je volba trvalého zrušení účtu. |  |  |
|  | Každý registrovaný účet má možnost navázání dalších fyzických a právnických osob. Tyto osoby jsou ověřeny přes základní registry. |  |  |
|  | Proces registrace do portálu občana má softwarovou podporu pro přepážkové založení účtu (pro občany, kteří přijdou na úřad a mohou se spolu s úředníkem rovnou registrovat). Současně je v rámci přepážkové registrace také možno přidat další subjekty k jednomu účtu. Na přepážce musí být možné vyřešit také přiřazení FO, FOP nebo PO. To samé musí být možné i po přihlášení v profilu občana. |  |  |
|  | Součástí registrovaného účtu je nastavení soukromí prostřednictvím cookies. |  |  |
|  | Součástí registrovaného účtu občana je funkce – přidání dětí. Tato funkce prostřednictvím služeb základních registrů doplní do účtu nezletilé děti občana a automaticky přidá jejich platební povinnosti k účtu rodiče. |  |  |
|  | Součásti plnění je možnost přidat si cizí účet PO k vlastnímu účtu plně elektronickou cestou bez nutnosti elektronického podání. |  |  |
|  | Nastavení zastupování za své dítě musí být možné v profilu občana. Po dovršení plnoletosti musí být tato vazba automaticky zrušena. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na registraci, přihlášení a ověření na Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – autentizace |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Portál umožňuje registraci do portálu a založení účtu. |  |  |
|  | Po registraci není nutné pro první přihlášení opakovat kroky autentizace. |  |  |
|  | Součástí registračního procesu je odsouhlasení zpracování osobních údajů a podmínky užívání portálu. |  |  |
|  | Prostředky autentizace portálu občana: - Přihlášení pomocí NIA ID - Přihlášení pomocí eObčanka - Přihlášení pomocí mobilního klíče eGovernmentu - Přihlášení pomocí ISDS - Přihlášení pomocí MOJE ID - Přihlášení pomocí bankovní identity |  |  |
|  | Po hotové registraci je možné přihlašovat se do účtu všemi v portálu dostupnými službami. |  |  |
|  | Nový účet je vždy autentizován přes IS základní registry |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na autentizaci Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – Přehled podání a profil občana |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Portál umožňuje registraci do portálu a založení účtu. |  |  |
|  | Kontaktní údaje: Zobrazí se kontaktní informace registrovaného uživatele. |  |  |
|  | Notifikace: Uživatel bude moci zvolit, v jakých případech chce být notifikován v rámci systému |  |  |
|  | Vlastní upomínky: Uživatel bude mít možnost si vytvořit vlastní upomínku. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na přehled podání a profil Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – veřejná část portálu občana |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ve veřejné části jsou přístupné moduly životní situace, platební brána, formuláře a podání, rezervace a rozpočet města. |  |  |
|  | V modulu Informace z Městského úřadu Sokolov je možnost dohledávání volební místnosti na základě adresy (součástí řešení je našeptávač adres). |  |  |
|  | V modulu Informace z Městského úřadu Sokolov je možnost přidávat záložky o odkazy na webové stránky města. |  |  |
|  | Součástí veřejné části je modul Životní situace. |  |  |
|  | V modulu Životní situace jsou zpřístupněny všechny životní situace, které portál řeší. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace bude provozována odděleně od interních aplikací určených pro práci úředníka. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace nebude vyžadovat přímý prostup do interních aplikací. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace musí být odolná vůči DDOS útokům. |  |  |
|  | Pokud bude veřejná část aplikace trvale ukládat vlastní data, musí být data uložena v takové podobě, aby nebylo možné v případě jejich zcizení ztotožnit jednotlivé poplatky, předpisy nebo změnové požadavky s konkrétním občanem. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace musí být provozovatelná v kontejnerové technologii typu Docker/Kubernete. |  |  |
|  | Práce občana ve veřejné části aplikace nesmí způsobit výrazné zatížení interních aplikací určených pro práci úředníka. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace musí být funkční i v případě odstávky či nedostupnosti interní aplikace pro úředníky. Funkční musí být minimálně přihlášení občana, zobrazení dat o poplatcích a platba kartou. |  |  |
|  | Veškerá data musí být bezpečně uložena v databázi/souborovém úložišti interních aplikací. |  |  |
|  | Veřejná část aplikace může kromě vlastní konfigurace trvale ukládat pouze data, která se dají v případě ztráty obnovit z dat interní aplikace. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na veřejnou část Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana - Životní situace |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na životní situace | Každá životní situace obsahuje stručný popis řešení životní situace, primárně elektronickou cestou. |  |  |
|  | V modulu jsou popsány všechny relevantní životní situace v předmětných oblastech. |  |  |
|  | Každá oblast má svou infografiku. |  |  |
|  | Modul Životní situace obsahuje administrátorské rozhraní pro úpravy popisů životních situací. Životní situace jsou řešeny infografikou a popisy. |  |  |
|  | V modulu Životní situace je možné ke každé životní situaci připojit dokument, odkaz na elektronickou službu objednání, odkaz na elektronickou službu odeslání nebo další možnosti elektronického vyřízení. |  |  |
|  | Modul životní situace obsahuje následující oblasti: - Doprava - Osobní doklady, matrika, trvalé pobyty - Životní prostředí - Bydlení/byty - Pozemky, objekty, služebnosti - Odpady - Podnikání - Stavební řízení - Územní plánování - Památková péče - Sociální věci - Vymáhání daňových pohledávek - Ostatní (žádosti, stížnosti, petice) - Ochrana a bezpečnost - Zeleň ve vlastnictví města - Pozemní komunikace v majetku města - Místní poplatky - Usnesení |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků životní situace Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – modul místní poplatky |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na životní situace | Modul místních poplatků umožňuje občanovi administrovat všechny agendy místních poplatků on-line a na jednom místě. Aplikace pro správu místních poplatků se tedy dělí na vnitřní a vnější (fron-endovou/webovou) část. |  |  |
|  | Na portálu města bude uživateli zobrazen seznam jeho místních poplatků. |  |  |
|  | Na portálu města budou občanu pro každý místní poplatek zobrazena data o financích (předpisy pohledávek, platby), data o proběhlé komunikaci (odeslané emaily, SMS, dokumenty) a agendová data (údaje z jednotlivých místních poplatků - psi, provozovny, hlášení, užívání veřejného prostranství, data k odpadům, akce ze vstupného). |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat místní poplatek za komunální odpad, místní poplatek ze psů, místní poplatek za užívání veřejného prostranství, místní poplatek za pobyt. |  |  |
|  | Aplikace umožní zřídit jednotlivým uživatelům přístup k jednotlivým typům místních poplatků. |  |  |
|  | Aplikace umožní zřídit přístup do nastavení aplikace vybraným uživatelům, typicky vedoucím ekonomického odboru. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat pravidelnou aktualizací. Po aktualizaci nabídne možnost zobrazení informací o změnách v nové verzi aplikace. |  |  |
|  | Aplikace neumožní zaevidovat vícekrát jednoho poplatníka. Aplikace bude kontrolovat unikátnost údajů poplatníků. |  |  |
|  | Aplikace umožní pohled na finanční data v rámci jednotlivých roků s možností přepínání jednotlivých roků dle požadavku. |  |  |
|  | Aplikace bude obsahovat nástroj na vyhledání poplatků určených k archivaci (poplatky bez aktivních dat, vyrovnaný finanční stav) a nástroj na jejich archivaci, tedy trvalé odstranění všech evidovaných osobních údajů dle platné legislativy. |  |  |
|  | Aplikace umožní nastavit datum automatického předepsání poplatků, automatického upomínání neuhrazených pohledávek, automatického vyměření poplatků, automatického vyrozumění o neuhrazených exekučních titulech a automatického předávání neuhrazených exekučních titulech do vymáhání. A to jednotlivě pro všechny typy místních poplatků |  |  |
|  | Aplikace bude poskytovat ergonomické a intuitivní ovládání, při znalosti legislativních procesů a nebude nutné speciální uživatelské školení na ovládání aplikace |  |  |
|  | Aplikace umožní zobrazování sumarizačních údajů jednotlivých místních poplatků ve jednoduchém formátu infografiky za účelem rychlého zjištění aktuálních informací o jednotlivých místních poplatcích. |  |  |
|  | Aplikace bude provádět automatickou datovou profylaxi dat v jednotlivých místních poplatků za účelem identifikace dat pro další zpracování a za účelem nápravy dat. Typicky se bude jednat o profylaxe: - změny ze Základních registrů - duplicitní poplatníci - nepřevedené dluhy nezletilců k zákonným zástupcům - senioři s chybnou sazbou - nepodá hlášení k provozovnám - adresáti bez doručení - poplatníci v insolvenci - poplatky, kterým hrozí prekluze - poplatky, které se mohou archivovat - neztotožněné subjekty oproti Základním registrům |  |  |
|  | Aplikace umožní rychlý odskok do potřebné legislativy týkající se jednotlivého místního poplatku (zákon o místních poplatcích, daňový řád, správní řád, vyhláška). |  |  |
|  | Aplikace umožní evidence vlastních poznámek za účelem dalšího zpracování dat na poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat vlastní seznam poplatků uživatele, které má ve zpracování a na kterých bude následně pracovat. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat všechna místa svozu komunálního odpadu. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat jednotlivé typy nádob komunálního odpadu. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat počty nádob komunálního odpadu. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat četnost svozu nádob komunálního odpadu. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidovat osvobození a úlevy z poplatku za komunální odpad. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci nahlášení o nepovoleném přístupu. |  |  |
|  | Aplikace umožní přihlásit jednoho či více psů. Aplikace automaticky vypočítá výši místního poplatku odpovídající všem zadaným hodnotám (očipování, sleva za útulek, sleva za čip, osvobození poplatníka, úlevy poplatníka). |  |  |
|  | Aplikace umožní úpravu evidenčních údajů psa. |  |  |
|  | Aplikace umožní zaevidování všech zákonných typů osvobození a úlev psa. |  |  |
|  | Aplikace umožní zobrazení historii platností všech sazeb na poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci očipování psa. |  |  |
|  | Aplikace umožní odhlášení jednoho či více psů s automatickým přepočtem výše místního poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní automatický výpočet místního poplatku pro všechny evidované poplatníky s možností nastavení dne, kdy se poplatky mají vytvořit. |  |  |
|  | Aplikace bude připravena na možnost ověření očipovaného psa v připravovaném celonárodním registru psů. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat nástrojem na automatickou změnu sazby místního poplatku na základě dovršení věkové hranice 65 let. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat nástrojem na kontrolu přihlášených poplatníků k místnímu poplatku s aktuální adresou trvalého bydliště / sídla společnosti mimo danou obec. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat nástrojem na vyhledávání údajů o psu a o majiteli psa městskou policií. Městská policie uvidí pouze údaje o psu (za účelem identifikace psa), údaje o majiteli psa (za účelem kontaktování majitele psa) a informaci o tom, zda majitel psa má či nemá kompletně uhrazený místní poplatek (bez detailních informací). |  |  |
|  | Aplikace umožní zaevidování kulturní, sportovní, prodejní či reklamní akce za účelem vyměření místního poplatku. Aplikace dle platného sazebníku automaticky vypočte výši místního poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní zaevidování užívání veřejného prostranství s možností výběru dané sazby, s možností výběru dnů, ve kterých bude veřejné prostranství užíváno a automaticky vypočte výši místního poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní jednoduché prodloužení / opakování užívání veřejného prostranství, např. vyhrazené parkovací stání. |  |  |
|  | Aplikace umožní zaevidování užívání veřejného prostranství z externího systému, např. z IS na evidenci zvláštního užívání komunikace. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci nové provozovny, úpravu jejích údajů a případné ukončení takové provozovny. |  |  |
|  | Aplikace umožní zaevidování hlášení k dané provozovně a na základě zadaných údajů automatický výpočet místního poplatku dle platného sazebníku. |  |  |
|  | Aplikace umožní zobrazení všech historických hlášení k dané provozovně. |  |  |
|  | Aplikace automaticky provede kontrolu provozoven, u kterých chybí podané hlášení za účelem kontaktování dané provozovny a vyměření místního poplatku. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci poplatníka typu fyzická osoba, fyzická osoba podnikající či právnická osoba. |  |  |
|  | Aplikace bude komunikovat se Základními registry za účelem aktualizace údajů poplatníků. |  |  |
|  | Aplikace bude evidovat veškerý přístup k údajům Základných registrů s možností dohledávání údajů. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci všech typů dokladů poplatníka. |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci všech typů kontaktů poplatníka (datová schránka, email, telefon, doručovací adresa). |  |  |
|  | Aplikace umožní evidenci zákonných zástupců nezletilých poplatníků s automatickým odstraněním zákonných zástupců v den zplnoletnění nezletilce. |  |  |
|  | Aplikace umožní označení poplatníka jako neplatiče (subjekt, který většinově své místní poplatky neplatí). Aplikace musí automaticky vyhodnocovat bonitu poplatníka a případně označovat poplatníky jako neplatiče. Tito neplatiči budou následně vyloučeni z hromadných akcí typu vyměření poplatku a nebude jim zasílán dokument platebního výměru (vyměřují se hromadným předpisným seznamem). |  |  |
|  | Aplikace umožní výpis všech poplatníků typu fyzická osoba ve formátu Příjemní, Jméno za účelem správného řazení. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat funkcí ztotožnění poplatníků a vybídne uživatele, aby případně neztotožněné poplatníky ztotožnil oproti Základním registrům. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat funkcí ztotožnění adres poplatníků a vybídne uživatele, aby neztotožněné adresy poplatníků ztotožnil oproti Základním registrům. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat funkcí kontroly zákonných zástupců nezletilých poplatníků a vybídne uživatele k případnému doplnění zákonného zástupce k nezletilci. |  |  |
|  | Aplikace umožní jednotlivé i hromadné upomenutí neuhrazených pohledávek. |  |  |
|  | Aplikace umožní jednotlivé i hromadné vyměření neuhrazených pohledávek a to jak platebním výměrem, tak i hromadným předpisným seznamem. Při tvorbě hromadného předpisného seznamu aplikace zohlední poplatníky na úřední adrese, cizince, neplatiče apod. |  |  |
|  | Aplikace umožní jednotlivé i hromadné vyrozumění neuhrazených exekučních titulů. |  |  |
|  | Aplikace umožní jednotlivé i hromadné předání neuhrazených exekučních titulů do vymáhání. |  |  |
|  | Aplikace bude disponovat automatickým hlídáním lhůt placení daně. Aplikace s předstihem vybídne uživatele k vymáhacím krokům, aby nedošlo k prekluzi předpisů pohledávek. |  |  |
|  | Aplikace umožní zaslání žádosti o vrácení přeplatku na email konkrétního uživatele (typicky uživatel účtárny). |  |  |
|  | Aplikace u vybraných místních poplatků umožní nastavení rozdělení poplatkové povinnosti na 2 či 4 části (typicky pro psy a odpady). |  |  |
|  | Součástí požadavku na aplikaci je front-endový (webový) modul, který bude integrován do Portálu občana. Prostřednictví modulu bude uživateli (občanu) zobrazen přehled jeho místních poplatků a bude mu umožněna on-line správa vybraných úkonů. |  |  |
|  | Ve front-endovém modulu místních poplatků musí být uživateli pro každý místní poplatek zobrazena data o:  financích (předpisy pohledávek, platby),  proběhlé komunikaci (odeslané emaily, SMS, dokumenty) a dále agendová data z jednotlivých místních poplatků. |  |  |
|  | Ve front-endovém modulu místních poplatků musí být uživateli (občanu) umožněno pro místní poplatek ze psa on-line minimálně:  přihlásit a odhlásit psa a upravit údaje  zaevidovat očipování psa  upravit sazbu (např. přidat či odebrat úlevu) |  |  |
|  | Ve front-endovém modulu místních poplatků musí být uživateli (občanu) umožněno pro místní poplatek z komunálního odpadu on-line minimálně:  požádat o svoz na novém místě tvoření odpadu  provést změnu svozu na daném místě tvoření odpadu (přidání nádoby, odebrání nádoby, změna četnosti svozu) |  |  |
|  | Ve front-endovém modulu místních poplatků musí být uživateli (občanu) umožněno pro místní poplatek z užívání veřejného prostranství on-line minimálně:  prodloužit užívání veřejného prostranství |  |  |
|  | Ve front-endovém modulu místních poplatků musí být uživateli (občanu) umožněno pro místní poplatek za pobyt on-line minimálně:  zadat a ukončit provozovnu  upravit údaje provozovny  zadat nové hlášení provozovny |  |  |
|  | Front-endový modul zobrazí uživateli (občanu) údaje k platbě místního poplatku (min. v rozsahu částka, VS, účet, QR) |  |  |
|  | Front-endový modul umožní uhrazení místního poplatku platební kartou (přímo nebo s využitím integrace na platební bránu Portálu občana). |  |  |
|  | Front-endový modul zobrazí uživateli (občanu) požádat o splácení dluhu. |  |  |
|  | Koncepce řešení musí být realizována tak, že požadavek zadaný ve front-endovém modulu místních poplatků musí být interní částí zpracován okamžitě a uživatele veřejné části aplikace (občana) online informovat o výsledku (uživatel ihned uvidí nově přihlášeného psa atp. a případný nový místní poplatek může ihned uhradit). |  |  |
|  | Součástí plnění musí být migrace dat. Rozsah migrace bude stanoven v úvodní analýze. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na práci poplatky a poplatníky, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana - Elektronické podání a formuláře |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na formuláře | Elektronické formuláře jsou samostatným modulem Portálu občana. |  |  |
|  | Ve formulářovém systému je v administrátorské části možné vytvářet nové či upravovat již vytvořené interaktivní formuláře. |  |  |
|  | Formuláře je možné následně využít pro odkaz z modulu Životních situací a pro následné podání občana. Každý formulář je identifikován kódem a názvem svého typu pro možnost typizace odskoků ze životních situací. Změnu formulářů je možné verzovat a zachovat tak historii jednotlivých změn. |  |  |
|  | Součástí modulu je evidence uskutečněných podání. |  |  |
|  | Ve formulářovém systému je v administrátorské části k dispozici nástroj umožňující provádění úprav šablon formulářů i pro proškolené běžné uživatele bez znalosti programování. |  |  |
|  | Formulářový systém plně podporuje responsivní design a umožnuje tak jejich zobrazení a vyplnění např. i na mobilních telefonech a tabletech. |  |  |
|  | Vzhled formulářů je možné v rámci jejich návrhu přizpůsobit z důvodu sjednocení vizuální podoby portálu občana i následného vyplnění formuláře a podání. Formuláře musí umožnit alespoň částečný adaptabilní vzhled, tj. aplikaci grafických konstant zadavatele – loga nebo znaku, fotografií a barev. |  |  |
|  | V rámci návrhu formulářů lze definovat validační pravidla pro vyplnění jednotlivých částí formuláře. |  |  |
|  | Formuláře mohou obsahovat nahrání jednotlivých příloh, které jsou následně součástí odeslání formuláře. |  |  |
|  | Formuláře obsahují funkčnost předvyplnění údajů. Data pro tyto údaje jsou načítána z portálu občana v kontextu konkrétního volání formuláře. Předvyplnění dat musí být minimálně na úrovni identifikačních údajů přihlášeného občana na portálu, případně subjektu, za který může občan na portálu jednat. Funkcionalita musí být implementována obecně, aby bylo možné v budoucnu například rozšířit předvyplnění i o agendová data, která budou na portálu pro daného občana k dispozici (například předvyplnění dat o plátci/poplatníkovi/psu při žádosti o změnu místního poplatku). |  |  |
|  | Formuláře umožňují: - náhled vyplněného formuláře pře odesláním/vytištěním - vytištění formuláře - lokální uložení ve formátu PDF |  |  |
|  | Součástí odeslání formuláře na portál jsou i všechny přílohy formuláře a vygenerovaný datový XML soubor, který obsahuje strukturované informace z vyplněného formuláře a který lze následně automatizovaně zpracovat v agendových systémech, které daná podání zpracovávají. |  |  |
|  | V rámci odeslání formuláře může občan tento formulář elektronicky podepsat svým el. podpisem. |  |  |
|  | Součástí dodávky bude 20 formulářů. Výběr formulářů bude upraven v rámci cílového konceptu. |  |  |
|  | Formulářový systém poskytuje podporu pro uložení "rozpracovaného" formuláře, ke kterému se může občan následně vrátit, dovyplnit a odeslat. Může být stanovena časová lhůta pro držení dat rozpracovaného formuláře a tato funkcionalita může být omezena pouze na registrované uživatele portálu. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na formuláře Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana - Rezervace |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervační systém portálu občana | Každá životní situace, kterou lze řešit rezervací času úředníka, bude doplněna o odkaz na rezervační systém. |  |  |
|  | Jedná se o následující životní situace: - dopravní agendy, správní agendy - registr motorových vozidel - registr řidičů - dovozy, přestavby, stavby - cestovní doklady + občanské průkazy - živnostenský úřad, matrika - živnostenský úřad - živnostenská kontrola - evidence obyvatel - narození – rodné listy - manželství – oddací listy - úmrtí – úmrtní list |  |  |
|  | Součástí plnění je integrace stávajícího informačního (Tetronik) systému do portálu občana. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na rezervační systém Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – Platební brána |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Modul platební brána umožňuje úhrady z několika zdrojů: - přímo z portálu (místní poplatky) - na základě odkazu z QR kódu - jiné |  |  |
|  | Platební brána umožňuje výběr z platebních metod. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na platební bránu na Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – Rozpočet města |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Součástí portálu občana je modul Rozpočet města, který umožňuje základní vhled do současného, schváleného rozpočtu města Sokolov. |  |  |
|  | V rámci PO bude použit stávající klikací rozpočet města. Rozpočet bude vložen přímo v PO. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků na rozpočet na Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana – Integrace na další systémy |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Integrace na IS PROXIO-RZP (Rozpočet - Marbes) |  |  |
|  | Integrace na IS MAPIIO (Marbes) |  |  |
|  | Integrace na IS PROXIO-VYM (Vymáhání – Marbes) |  |  |
|  | Součástí realizace portálu je napojení na IDM EOS (Marbes) pro řízení práv a přístupů do administrace portálu. |  |  |
|  | Integrace na ESSS. |  |  |
|  | Integrace na rezervační systém TETRONIK |  |  |
|  | Integrace na ekonomický systém (MS Dynamics NAV) |  |  |
|  | Portál občana musí umožnit Integraci na IS PROXIO-USN (Usnesení – Marbes). Realizace vlastní integrace není součástí projektu. |  |  |
| Detailní popis naplnění základních požadavků na integrační vazby, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |

| ## Požadavky Portálu občana - Přizpůsobení portálu |  | Účastník splňuje ANO / NE | Detail naplnění požadavku (vyplní účastník) |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní požadavky na portál a design portálu | Portál občana musí obsahovat hlavičku, hlavní nabídku, obsahovou část, patičku a pozadí s editovatelnou fotografií ve vysokém rozlišení. |  |  |
|  | Portál občana musí být v souladu s doporučeními systém gov.cz |  |  |
|  | Portál občana musí umožnit editaci svých designových částí alespoň v parametrech: - Barvy portálu - Logotyp - Základní grafický manuál - Fotografie města |  |  |
|  | Základním požadavkem je responzivita všech částí portálu. Primárním zobrazovacím zařízením je mobilní telefon a tomu musí být portál plně přizpůsoben. |  |  |
|  | Obsahové stránky portálu musí být viditelné a indexovatelné pro vyhledávače (Google, Seznam) a musí splňovat základní požadavky na SEO (sémanticky psaný kód, meta klíčová slova a meta popisky). Editace klíčových slov a popisků musí být umožněna z portálového backoffice. |  |  |
| Detailní popis naplnění požadavků designu na Portálu občana, nabídku je možné doplnit obrazovým materiálem nákresů, případně vizualizací přímo z nabízeného systému. |  |  |  |